# Derzeitiger Projektstand:
Was haben wir bisher gemacht:
- Funktionstüchtiger Prototyp:
  - Erfolgreiche Ansteuerung des Barcode Scanners
  - Erfolgreiche Einrichtung des WAWI Shop Management Tools
  - Erfolgreiche Verbindung mit MS SQL Server des WAWI Tools
  - Erfolgreiche Einrichtung einer SQL Lite Datenbank für Statistiken
  - Erfolgreiche Erstellung eines einfachen HTTP Servers mit Statistiken
  - Erfolgreiche Erstellung einer ersten Test GUI:
    - Startseite mit möglicher Werbung
    - Informationsseite zu einem Artikel
- Einrichtung des Raspberry Pis:
  - Einrichtung des Touch Screens
  - Mehrere Neuinstallationen aufgrund einer kaputten SD-Karte
- Besprechungskonferenz mit Herr Schuhmacher am 28.06.2022
  - Besprechung der Designvorschläge:
    - Keine Öffnungszeiten in der Informationsleiste
    - Hinzufügen:
      - Einheitspreis
      - Lagerbestand
      - Extra Seite für Hersteller
    - Permanent sichtbares „Warten auf Scannen“
    - Verbesserung der Statistiken Anzeige:
      - In Lieferanten gegliedert
      - In Artikelgruppen gegliedert
  - Besprechung der Materialien:
    - Neuer, größerer Bildschirm
- Besprechung der Funktionsweise:
  - Auswahl der Werbung in JTL

- Überarbeitung des Programms nach der Video Konferenz:
  - Verbesserung des Designs ( Herstellerseite, Einheitspreis, Artikelbeschreibung, ... )
  - Hinzufügen eines Log Systems
  - Abfragemöglichkeit des Protokolls durch den HTTP Server
- Testlauf am Raspberry Pi:
  - Dabei: Probleme bei der Anbindung des MS SQL Servers → Microsoft Treiber nicht für Armv8 verfügbar → Umstieg auf Open Source Treiber
  - Erfolgreicher Testlauf mit neuen Open Source Treibern ( auf kleinen, alten Screen )
- Erstellung einer einfachen Readme Datei auf Github mit:
  - Der Einrichtung des Open Source Treibers
  - Der Installation der Abhängigkeiten
  - Der Einrichtung des Autostarts

Nächsten Schritte:
Weitere Überarbeitung der GUI:
  - Permanent sichtbares „Warten auf Scannen“
  - Hinzufügen des Lagerbestands
  - Überarbeitung der Herstellerinformationsseite
- Überarbeitung des Webinterfaces:
  - Verbesserung der Statistiken Anzeige ( Gliederungen der Artikel )
- Testlauf im Innkaufhaus
- Vervollständigung der Kommentierung des Programmcodes
- Möglicherweise hinzufügen einer Aktualisierungsfunktion

Voraussichtlich keine Zeitknappheit zu erwarten.